**Prosjektplan**

Her følger en detaljert oversikt over rollefordelingen innad i gruppen, samt en oversikt over arbeidsfordeling og en tidslinje over når arbeidsoppgavene skal stå ferdig.

**Rollene**

Anders Skretting, **Prosessansvarlig**

Jonas Brekke Bugjerde, **Testansvarlig**

Tord Trøen, **Utviklingsansvarlig**

Adrian Tangen, **Produktansvarlig**

Renate Toft Næss, **Brukererfarings-ansvarlig**

Manpreet Singh, **Utgivelsesansvarlig**

**Oppgavefordeling første iterasjon**

Basert på estimater gitt av hver enkelt ansvarlig på teamet så får vi denne oversikten over arbeidsoppgaver og når de forventes ferdig:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Anders | Visjonsdokument  Risikoplan  Prosjektplan |  | Bistå me å lage booking side | Refleksjon | Prosjektrapport |
| Jonas | Funksjonell spesifikasjon |  | Være ferdig med index-siden | Dokumentasjon | Diverse etterarbeid |
| Tord | Modellere database |  | Ferdigstille  Database/m script | Dokumentasjon  Infrastrukturkrav | Diverse etterarbeid |
| Renate |  |  | Bistå me å lage booking side | Brukerteste | Testresultat/feilliste |
| Adrian |  |  |  | Lage booking side | Diverse etterarbeid |
| Manpreet |  |  | Bistå me å lage booking side | Brukerteste | Testresultat/feilliste |

Arbeidsoppgavene er beregnet å være ferdig ved utgangen av dagen de er satt opp på.